**КОРЕНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 108**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 05.04.2022

**Повестка дня:**

1.Подведение промежуточных итогов приема предложений по выбору мероприятий и видов работ, необходимых для благоустройства общественной территории, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, и функций общественной территории, на которой будет реализовываться проект.

2. Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы».

**Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Башмаков Д.М., Березовская А.И., Гриднева Е.В., Задорожный М.Ю., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

**Кворум имеется.**

**По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

 Администрацией Кореновского городского поселения постановлением № 301 от 18 марта 2022 года утвержден порядок и сроки предоставления, оценки, рассмотрения от населения предложений о выборе мероприятий и видов работ, необходимых для благоустройства общественной территории, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, и функций общественной территории, на которой будет реализовываться проект. Данное постановление и извещение со сроками приема предложений от населения были опубликованы в районной газете «Кореновские вести» от 24 марта 2022 года (прием с 28 марта по 18 апреля 2022 года)

 На сегодняшний день поступило более ста предложений от жителей города, включающих в себя предложения по комплексному благоустройству: обустройство зон отдыха, тротуарных дорожек, установка МАФ и парковых светильников, детских игровых площадок, спортивных зон, озеленение, с обустройством газонов и клумб.

**РЕШИЛА:**

1.Информацию принять к сведению.

**По второму вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

В целях выполнения мероприятий муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» в 2022 году администрацией Кореновского городского поселения 25.03.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «Союзстрой-17» № МК-11 на выполнение работ по благоустройству общественной территории по улице Запорожской «Парк 75-летия Победы» (северная часть) в городе Кореновске.

Планируется комплексное благоустройство- обустройство ливневой канализации, тротуарных дорожек, установка малых архитектурных форм, декоративного ограждения вокруг водоема, озеленение (посев газонной травы, посадка деревьев и кустарников), освещение, установка детского игрового комплекса.

Цена контракта составляет 30 318 698 (тридцать миллионов триста восемнадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 46 копеек.

В соответствии с условиями муниципального контракта срок выполнения работ по благоустройству общественной территории по улице Запорожской «Парк 75-летия Победы» (северная часть) в городе Кореновске- до 01.09.2022, работ по озеленению до 04.11 2022.

В настоящее время подрядчик приступил к выполнению подготовительных работ: подготовка техники к началу работ, приобретение строительных материалов, геодезичекие работы на объекте.

 **РЕШИЛА:**

1.Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии Чепурной С.Г.

 Заместитель председателя комиссии Солошенко А.Г.

 Секретарь комиссии Шамрай Т.В.