

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23.12.2022 № 1721

г. Кореновск

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Кореновского городского поселения Кореновского района**

**от 27 января 2022 года № 83 «Об утверждении ведомственной**

**целевой программы Кореновского городского поселения**

**Кореновского района «Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе**

**4500 метров северо-западнее города Кореновска» на 2022-2024 годы»**

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 января 2022 года № 83 «Об утверждении ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска» на 2022-2024 годы» изменение:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Финансово-экономическому отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Пономаренко) предусмотреть в бюджете Кореновского городского поселения Кореновского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов средства на реализацию указанной программы.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Труханова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям С.Г. Чепурного.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Приложение  к постановлению администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 23.12.2022 № 1721 |
|  |  | «ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 27.01.2022 № 83 | |

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Проведение мероприятий по рекультивации земельного

участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров

северо-западнее города Кореновска» на 2022-2024 годы

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Исполнитель программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Основания для разработки ведомственной целевой программы | Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с изменениями и дополнениями от 7 марта 2019 года), постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями от 23 декабря 2021 года), приказ министерства финансов Краснодарского края от 15 июля 2021 года № 214 «Об утверждении предельных уровней софинансирования из краевого бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края по муниципальным образованиям Краснодарского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Устав Кореновского городского поселения Кореновского района, постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района» (с изменениями от 06 октября 2020 года № 808). |
| Цели ведомственной целевой программы | Повышение экологической безопасности Кореновского городского поселения в сфере обращения с отходами производства и потребления. |
| Задачи ведомственной целевой программы | Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе, 4500 северо-западнее города Кореновска. |
| Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы | Доля рекультивированных земельных участков в общей площади нарушенных земель Кореновского городского поселения. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района при софинансировании из краевого бюджета.  Общий объем финансирования составляет 6 900,00 тыс. руб., в том числе:  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 6 900,00 рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб., бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района - 6 900,00 тыс. руб.  2024 год - 0 рублей. |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2022 - 2024 годы. |

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения в рамках ведомственной целевой программы

Рекультивация земель – мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.

В муниципальной собственности Кореновского городского поселения Кореновского района 4500 метров северо-западнее города Кореновска находится земельный участок площадью 54856 кв. м., используемый в качестве площадки временного накопления твердых коммунальных отходов, на котором, в целях приведения его состояния в соответствие действующему санитарному законодательству, необходимо произвести рекультивацию земель.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», разработка проекта рекультивации земель и рекультивация земель обеспечиваются правообладателем земельного участка – администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района.

2. Цели и задачи, целевые показатели ведомственной целевой программы,

сроки ее реализации

Основной целью Программы является повышение экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и потребления в Кореновском городском поселении Кореновского района.

Задачей Программы является проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе, 4500 северо-западнее города Кореновска.

Целевым показателем Программы является доля рекультивированных земель в общей площади нарушенных земель Кореновского городского поселения.

Период реализации программы – 2022-2024 годы.

3. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | | | | | Показатель результата реализации мероприятия |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Рекультивация земельного участка, расположенного в Кореновском районе, 4500 м. северо-западнее города Кореновска» | 2022 | IV кв. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заключение муниципального контракта |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Рекультивация земельного участка, расположенного в Кореновском районе, 4500 м. северо-западнее города Кореновска» | 2023 | IV кв. | 6 900,00 | 0,0 | 0,0 | 6 900,00 | 0,0 | получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту: «Рекультивация земельного участка, расположенного в Кореновском районе, 4500 северо-западнее города Кореновска» |
| 3 | Проведение работ по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе, 4500 северо-западнее города Кореновска | 2024 | IV кв. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнено 100 % работ по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе, 4500 северо-западнее города Кореновска |

4. Обоснование финансового обеспечения ведомственной целевой программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района при привлечении средств из краевого бюджета на условиях софинансирования, в соответствии с условиями подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967 (с изменениями от 23 декабря 2021 года), приказом министерства финансов Краснодарского края от 15 июля 2021 года № 214 «Об утверждении предельных уровней софинансирования из краевого бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края по муниципальным образованиям Краснодарского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Общий объем финансирования составляет 6 900,00 тыс. руб., в том числе:

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 6 900,00 рублей; в том числе из средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., краевого бюджета – 0,0 тыс. руб., бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района – 6 900,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.

2024 год - 0 рублей.

5. Механизм реализации ведомственной целевой программы

Заказчиком Программы является администрация Кореновского городского поселения Кореновского района.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района является разработчиком Программы.

Текущее управление Программой и контрольные функции в ходе реализации Программы осуществляет координатор Программы – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

Координатор Программы:

организует координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Программы на основании предложений исполнителей мероприятий Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

готовит доклад о реализации Программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей мероприятий, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Программы;

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет контроль за ходом реализации Программы в целом.

Расходование денежных средств, предусмотренных в бюджете Кореновского городского поселения Кореновского района на реализацию Программы, осуществляется администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района.

Ход и результаты выполнения бюджетных обязательств Кореновского городского поселения Кореновского района рассматриваются на заседаниях Совета Кореновского городского поселения Кореновского района

6. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

В итоге реализации Программы ожидается получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту: «Рекультивация земельного участка, расположенного в Кореновском районе, 4500 северо-западнее города Кореновска».

Критериями оценки полноты выполнения Программы являются:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Базовый показатель 2022 год | План на 2022 год | План на 2023 год | План на 2024 год |
| Доля рекультивированных земельных участков в общей площади нарушенных земель Кореновского городского поселения. | 0 | 0 | 0 % | 100 % |

»

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения Ю.Н. Гребенев