**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 71**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 30.07.2020

**Повестка дня:**

1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы».

**Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Башмаков Д.М., Березовская А.И., Гриднева Е.В., Задорожный М.Д., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

**Кворум имеется.**

**По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

Проинформировал членов комиссии о том, что благоустройство сквера Воинской славы продолжается. Риски не освоения денежных средств отсутствуют. Порядная организация работает на объекте ежедневно, все работы выполняются в намеченные сроки. Окончание работ 28.08.2020.

Проинформировал членов комиссии о том, что все необходимые процедуры для заключения контракта на выполнение работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха (2 этап) окончены, контракт заключен с ООО «Кубаньэнергостройремонт», срок выполнения работ, в соответствии с заключенным контрактом, 1 декабря 2021 года. В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ до конца 2020 года планируется выполнить:

- береговое укрепление, в том числе устройство отводного канала

-строительство 1 общественного туалета

- обустройство наружного освещения с установкой 70 опор освещения

-проведение земляных работ, в том числе разборки существующего покрытия и раскорчевки деревьев.

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель комиссии Чепурной С.Г.

Заместитель председателя комиссии Солошенко А.Г.

Секретарь комиссии Шамрай Т.В.