**КОРЕНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 122**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 02.11.2022

**Повестка дня:** Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация мероприятий на ул. Запорожской -парк «75-летия Победы»

 **Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Гребенев Ю.Н., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

**Кворум имеется.**

**По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

Информировал членов комиссии о том, что работы по благоустройству общественной территории Парка 75-летия Победы (северная часть) на ул.Запорожской продолжаются. На сегодняшний день полностью выполнены планировочные, демонтажные, электромонтажные работы, обустроена ливневая канализация, установлен детский игровой комплекс, выполнено покрытие площадки. Ведутся к завершению работы по установке бордюров, укладке тротуарной плитки. Выполнены карманы под установку малых архитектурных форм. Установлены светильники.

В ближайшие дни начнутся работы по озеленению.

Председатель комиссии Чепурной С.Г.

 Заместитель председателя комиссии Гребенев Ю.Н.

 Секретарь комиссии Шамрай Т.В.