

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.09.2014 № 936

г. Кореновск

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Кореновского городского поселения Кореновского района**

**от 20 ноября 2013 года № 1188 «Об утверждении ведомственной**

**целевой программы «Подготовка жилищно-коммунального**

**комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов»**

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 20 ноября 2013 года № 1188 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).
2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) обнародовать настоящее постановление и разместить его официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района Р.Ф.Громов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению администрации Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 26.09.2014 № 936  «Приложение  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 20 ноября 2013 года № 1188 |

Ведомственная целевая программа [«Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов»](garantF1://31408318.0)

Паспорт [ведомственной целевой программы «Подготовка  
жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов»](garantF1://31408318.0)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «[Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов»](garantF1://31408318.0)(далее Программа). |
| Основание для разработки Программы | [Федеральный закон](garantF1://12071109.0) от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Координатор Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей Кореновского городского поселения, ремонт тепловых сетей и технически устаревшего оборудования, создание комфортных условий для проживания населения Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Сроки реализации Программы | 2014 года |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Объем и источники финансирования целевой Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Ожидаемые конечные результаты | Создание условий для комфортного проживания населения. |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации программы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района. |

1. **Обоснование необходимости разработки программы**

В настоящее время в реестре муниципальной собственности Кореновского городского поселения Кореновского района учитывается 123,8 км инженерных сетей, в том числе тепловых сетей – 21,66 км, водопроводных сетей - 221 км, канализационных сетей - 32 км, газовых сетей - 441 км, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ муниципальных коммунальных сетей составляет 85%. Высока аварийность на муниципальных сетях. Ориентировочный объем средств, необходимых на капитальный ремонт инженерных сетей, составляет порядка 550 млн. рублей.

В целях обеспечения населения города Кореновска качественными услугами по водо-, теплоснабжению, администрацией города Кореновска подготовлена ведомственная целевая программа **«**[Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов»](garantF1://31408318.0), которая включает мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках Программы планируется капитально отремонтировать 2 наиболее аварийных участка инженерных сетей, числящихся в реестре муниципальной собственности.

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 0,4 %, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 10% при прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2014 года.

1. **Цель и основные задачи программы.**

Основными задачами программы являются: обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей Кореновского городского поселения Кореновского района, ремонт технически устаревшего оборудования, снижение затрат на производство тепловой энергии, осуществление технического перевооружения теплоэнергетических объектов Кореновского городского поселения Кореновского района.

1. **Сроки реализации программы**

Сроки реализации программы – 2014 год.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем финансирования Программы составляет 500,0 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета.

1. **Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Исполни-тель  (ответ-ствен-ный за выполне-ние) | Объем финансирования (всего тыс. руб.) | Мест-ный бюд-жет  (тыс. руб.) | В т.ч. по годам (тыс. руб.) | Ожида-емый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выполнение работ по ремонту сети тепловых магистралей от котельной по ул. Бувальцева, 87 г. Кореновска. | 2014 г. | Адми-нистра-ция Коренов-ского городско-го поселе-ния Коренов-ского района | 111,2 | 111,2 | 2014 г. | Создание условий для комфорт-ного прожива-ния населения |
| 2 | Приобретение трубы для ремонта теплотрассы | 2014 г. | 12,8 | 12,8 | 2014 г. |
| 3 | Выполнение работ по ремонту сети тепловых магистралей от котельной по ул. Бувальцева, 87 г. Кореновска. | 4 кв.  2014 г. | 123,3 | 123,3 | 4 кв.  2014 г. |
| 4 | Выполнение работ по ремонту тепловой сети отопления 1952 года постройки, г. Кореновск, ул. Тимашевская. | 4 кв.  2014 г. | 252,7 | 252,7 | 4 кв.  2014 г. |

1. **Механизм реализации программы**

Механизм реализации Программы предусматривает последовательное выполнение следующих мероприятий:

- определение объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района;

- разработка конкурсной документации на проведение работ;

- определение исполнителей программных мероприятий по итогам конкурсов, заключение муниципальных контрактов;

- проведение работ.

Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

Конкретные объемы финансирования уточняются исходя из возможностей бюджета и с учетом оперативных данных о техническом состоянии объектов жилищно-коммунального комплекса.

1. **Оценка социально-экономической эффективности программы**

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Реализация Программы в 2014 году позволит решить важнейшие социально-экономические задачи:

- надежное обеспечение инженерной инфраструктурой жителей города Кореновска: в результате ремонта сети теплотрасс улучшится теплоснабжение социально значимого объекта и жителей, проживающих в микрорайоне многоэтажной застройки с населением в 1,5 тыс. человек;

- в результате ремонта теплотрассы снизятся потери тепла на 12 %, что позволит улучшить качество подаваемого тепла и комфортность проживания населения.

»

Начальник отдела

жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства

и транспорта администрации

Кореновского городского поселения А.Г.Солошенко