АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017   		                                                  			  № 444

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов

Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2016 год»

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 января 2010 года № 55 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района                  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2016 год», утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района              от 1 декабря 2015 года № 1564:

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                   района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным   ситуациям Ю.В. Малышко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района								   Р.Ф. Громов

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 28.02.2017 № 444

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2016 год»

Ведомственная целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2016 год» была утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 1 декабря 2015 года № 1564.

В 2016 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по ремонту водопроводных сетей на территории Кореновского городско поселения Кореновского района.

Для реализации мероприятий Программы в 2016 году было запланировано и выделено 199,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Запланированные и выделенные денежные средства на реализацию вышеуказанной ведомственной целевой программы освоены полностью согласно приложению, к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2016 год» (приложение № 1).

Все запланированные мероприятия реализованы на 100 %, что подтверждается проведенной оценкой эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2016 год» (приложение № 2).

Исполняющий обязанности начальника

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения 								  Т.В. Шамрай

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2016 год» |
| --- | --- |

Мероприятия программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (ответственный за выполнение) | Объем финансирования (всего тыс. руб.) | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и замена пришедших в негодность сетей водоснабжения | апрель - ноябрь 2016 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 199,9 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Улучшение снабжения водой проживающего населения Кореновского городского поселения Кореновского района. |

Исполняющий обязанности начальника

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения 								  Т.В. Шамрай

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2016 год» |
| --- | --- |

Оценка

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2016 год»

|  | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам) тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении тыс. руб. | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Произведен ремонт и замена пришедших в негодность сетей водоснабжения | 199,9 | 199,9 | 1 |
|  | ИТОГО | 199,9 | 199,9 | 1 |

Исполняющий обязанности начальника

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения 								  Т.В. Шамрай