АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.02.2016   		                                                  			  № 33-р

г. Кореновск

О мерах по подготовке систем водоснабжения и канализования Кореновского городского поселения Кореновского района

к работе в весенне-летний период 2016 года

В целях обеспечения стабильной работы объектов водопроводно-канализационного хозяйства в весенне-летний период и во исполнении приказа министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 2 февраля 2016 года № 38 «О мерах по подготовке систем водоснабжения и канализования Краснодарского края к работе в весенне-летний период 2016 года», распоряжения главы муниципального образования Кореновский район № 59-р от 19 февраля       2016 года «О мерах по подготовке систем водоснабжения и канализования муниципального образования Кореновский район к работе в весенне-летний период 2016 года», а также предотвращения возникновения опасной санитарно- эпидемиологической обстановки на территории Кореновского городского поселения Кореновского района в 2016 году:

1. Со дня вступления в силу настоящего распоряжения организовать обследование систем водоснабжения и канализования:

1.1. утвердить комплексный план мероприятий по подготовке систем водопроводно-канализационного хозяйства (далее ВКХ) к работе в весенне-летний период 2016 года для обеспечения потребителей качественными услугами в соответствии с приложением № 1 (прилагается) и представить нарочно и в электронном виде в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский район;

1.2. осуществить контроль за выполнением предприятиями ВКХ мероприятий, направленных на снижение неучтенных расходов (потерь) воды в водопроводных сетях поселений и принять меры по их реализации за счет производственных и инвестиционных программ;

2

1.3. завершить установку приборов учета холодной воды во всех муниципальных организациях бюджетной сферы, организовать выполнение

мероприятий по установке приборов учета холодной и горячей воды на вводах систем многоквартирных домов;

1.4. организовать выполнение мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения от загрязнения и утвержденных санитарно- технических мероприятий во втором и третьем поясах зон санитарной охраны на всех водозаборах, расположенных в границах Кореновского городского поселения Кореновского района;

1.5. организовать выполнение мероприятий, связанных с обеспечением постоянного обеззараживания питьевой воды, подаваемой населению, очищения сточных вод на очистных сооружениях канализации, и создать для этих целей необходимый запас дезинфицирующих средств;

1.6. организовать на предприятиях, осуществляющих эксплуатацию очистных сооружений канализации, мероприятия, связанные с обеспечением обеззараживания (дезинвации) сточных вод и их осадка препаратами биологического ингибирования в соответствии с существующими требованиями;

1.7. принять меры к недопущению подачи питьевой воды населению от               объектов систем водоснабжения без лабораторного контроля ее качества;

1.8. принять меры по укреплению антитеррористической защиты объектов ВКХ на территории Кореновского городского поселения Кореновского района;

1.9. организовать работу постоянно действующих аварийно-оперативных бригад с наличием специальной техники и материалов для своевременного предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий аварий на объектах водоснабжения и канализации;

1.10. в строго установленные сроки обеспечить представление на бумажном и электронном носителях в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский район:

1.11. организовать мониторинг самовольных врезок в системы централизованного водоснабжения и канализования;

1.12. усилить работу по проверке выполнения технических условий на водоснабжение и водоотведение, в том числе по объектам самовольного строительства, с принятием мер в соответствии с действующим законодательством.

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района Ю.В. Малышко.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                Е.Н. Пергун

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 26.02.2016 № 33-р |
| --- | --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по подготовке Кореновского городского поселения Кореновского района к весенне-летнему периоду 2016 года

| Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | необходимо денежн. средств всего (млн.руб.) | в том числе | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О. должность | Примечание | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. Регламентные мероприятия по подготовке к ВЛП систем водоснабжения |  |
| Контроль за выполнением предприятиями ВКХ мероприятий, направленных на снижение неучтенных расходов (потерь) воды в водопроводных сетях поселений и принять меры по их реализации за счет производственных и инвестиционных программ |  |  |  |  |  |  |  |  | весь период | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  |  |
| Организация работы постоянно действующих аварийно-оперативных бригад с наличием специальной техники и материалов для своевременного предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий аварий на объектах водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | весь период | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  |  |
| Мониторинг самовольных врезок в системы централизованного водоснабжения и канализования |  |  |  |  |  |  |  |  | весь период | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  |  |
| 2. Ремонт объектов водоснабжения |
| 3. Реконструкция, строительство объектов водоснабжения |
| 4. Ремонт объектов канализования |
| 5. Реконструкция, строительство объектов канализования |
| 6. Ремонт сетей водоснабжения |
| улица Архипова | м | 200 |  | 0,034 |  |  |  |  | июль |  |  |  |
| улица Заводская | м | 250 |  | 0,041 |  |  |  |  | июль |  |  |  |
| улица Сельская | м | 200 |  | 0,034 |  |  |  |  | июль |  |  |  |
| улица Лермонтова | м | 200 |  | 0,034 |  |  |  |  | август |  |  |  |
| улица Свердлова | м | 170 |  | 0,029 |  |  |  |  | август |  |  |  |
| улица Герцена | м | 150 |  | 0,028 |  |  |  |  | август |  |  |  |
| ИТОГО | м | 1170 |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Реконструкция, строительство сетей водоснабжения |
| 8. Ремонт, реконструкция, строительство сетей водоотведения |
| 9. Ремонт, реконструкция, строительство сетей водоотведения |
| Самотечная канализационная сеть Ø500-800 мм от улицы Бувальцева до улицы Платнировской | м | 649 | 20,90471 | 2,09047 | 18,81424 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
| ИТОГО |  | 649 | 20,90471 | 2,09047 | 18,81424 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ремонт, покупка нового оборудования, специализированной техники |
| Частотный преобразователь | шт | 1 | 0,286500 |  |  | 0,286500 |  |  | 2016 | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 100 |
| ИТОГО |  |  | 0,286500 |  |  | 0,286500 |  |  |  |  |  |  |
| 11. Приобретение аварийного запаса и обеззараживающих веществ |
| Соль | кг | 35000 | 0,229600 |  |  | 0,229600 |  |  | июнь | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 15 |
| Труба д.400 | шт | 1 | 0,011400 |  |  | 0,011400 |  |  | июнь | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 100 |
| Труба д.300 | шт | 1 | 0,006950 |  |  | 0,006950 |  |  | июнь | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 100 |
| Труба д.200 | шт | 10 | 0,035000 |  |  | 0,035000 |  |  | июнь | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 0 |
| Труба д.150 | шт | 13 | 0,027000 |  |  | 0,027000 |  |  | июль | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 0 |
| Труба д.100 | шт | 20 | 0,032000 |  |  | 0,032000 |  |  | июль | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 0 |
| Муфта д.400 | шт | 15 | 0,015000 |  |  | 0,015000 |  |  | июль | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 30 |
| Муфта д.200 | шт | 70 | 0,040000 |  |  | 0,040000 |  |  | июль | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 10 |
| Муфта д.150 | шт | 115 | 0,049000 |  |  | 0,049000 |  |  | май | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 5 |
| Муфта д.100 | шт | 210 | 0,092000 |  |  | 0,092000 |  |  | май | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 22 |
| Кольцо резиновое д.150 | шт | 120 | 0,030500 |  |  | 0,030500 |  |  | май | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 0 |
| Кольцо резиновое д.100 | шт | 300 | 0,045000 |  |  | 0,045000 |  |  | май | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 15 |
| ИТОГО |  |  | 0,613450 |  |  | 0,613450 |  |  |  |  |  |  |
| 12. Проведение анализа качества питьевой воды и сточных вод |
| Отбор проб по воде | шт | 1117 | 0,010000 |  |  | 0,010000 |  |  | постоянно | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 15 |
| Отбор проб по канализации | шт | 232 | 0,010000 |  |  | 0,010000 |  |  | постоянно | Директор МУП КГП "ЖКХ" Нейжмак В.Н. |  | 10 |
| ИТОГО |  |  | 0,020000 |  |  | 0,020000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по мероприятиям |  |  | 0,633450 | 2,290470 | 18,814240 | 0,919950 |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения														В.В. Аев