- АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 18.03.2016   		                                                  			  № 512

- г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы проектно-изыскательских работ под объекты

строительства в Кореновском городском поселении

Кореновского района на 2015 год за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 января 2010 года № 55               «Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском                            поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2015 год за 2015 год утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 6 ноября 2014 года № 1148 (с изменениями от 30 декабря 2015 года № 1803) (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                      района, начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ю.В. Малышко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района 		      		                                              Е.Н. Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 18.03.2016 № 512

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2015 год за 2015 год

Ведомственная целевая программа «проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2015 год» была утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 6 ноября                         2014 года № 1148 (с изменениями от 30 декабря 2015 № 1803).

В 2015 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации на следующие объекты:

- Разработка проектной документации стадии «РД» по объекту: «Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Кореновск, ул. Ленина, 91».

- Изготовление проекта планировки территории и проекта межевания по объекту: «Газопроводы высокого и низкого давления в г. Кореновске Кореновского района».

- Выполнение работ по изготовлению проекта планировки и проекта межевания территории. Реконструкция водозабора и строительство водопроводных сетей в жилом микрорайоне № 9.

- Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Инженерные сети в микрорайоне № 8 г. Кореновска (2-я очередь)».

- Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция водозабора и строительство водопроводных сетей в жилом микрорайоне № 9 г. Кореновска».

- Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Газопроводы высокого и низкого давления» в г. Кореновске.

- Составление сметной документации на реконструкцию самотечной канализационной сети 500-800 мм от ул. Бувальцева до ул. Платнировской в г. Кореновске (выделение участка от колодца № 61 до колодца № 40.

- Разработка проекта благоустройства памятника природы «Роща треугольная».

2

- Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Уличный туалет» по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Коммунистическая.

Для реализации мероприятий Программы в 2015 году было запланировано и выделено 2 966 502,91 рублей, за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Запланированные и выделенные денежные средства на реализацию вышеуказанной ведомственной целевой программы освоены полностью согласно приложению, к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2015 год» (приложение № 1).

Все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме, что подтверждается проведенной оценкой эффективности реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2015 год» (приложение № 2).

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                    В.В. Аев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

проектно-изыскательских работ под             объекты строительства в Кореновском

городском поселении Кореновского

района на 2015 год за 2015 год

Мероприятия программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (ответственный за выполнение) | Объем финансирования (всего тыс. руб) | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации стадии «РД» по объекту: «Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Кореновск, ул.Ленина,91» | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 389,0 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Разработка проектной документации |
| 2 | Изготовление проекта планировки территории и проекта межевания по объекту: «Газопроводы высокого и низкого давления в г. Кореновске Кореновского района» | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 62,26 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Изготовление проекта планировки территории и проекта межевания |
| 3 | Выполнение работ по изготовлению проекта планировки и проекта межевания территории. Реконструкция водозабора и строительство водопроводных сетей в жилом микрорайоне № 9 | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 98,385 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Изготовление проекта планировки территории и проекта межевания территории |
| 4 | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту "Инженерные сети в микрорайоне № 8 г. Кореновска (2-я очередь) | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 230,0 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации |
| 5 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция водозабора и строительство водопроводных сетей в жилом микрорайоне № 9 г. Кореновска | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 1157,857 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Выполнение проектных и изыскательских работ |
| 6 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту "Газопроводы высокого и низкого давления" в г. Кореновске | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 880,0 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |
| 7 | Составление сметной документации на реконструкцию самотечной канализационной сети 500-800 мм от ул. Бувальцева до ул. Платнировской в г. Кореновске (выделение участка от колодца №61 до колодца №40) | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 98,0 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Составление сметной документации на реконструкцию самотечной канализационной сети |
| 8 | Разработка проекта благоустройства памятника природы «Роща треугольная». | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 28,0 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Разработка проекта благоустройства памятника природы |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Уличный туалет» по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Коммунистическая. | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 5,0 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                    В.В. Аев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2015 год» за 2015 год

Оценка

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2015 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам) тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении тыс. руб. | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработана проектная документация стадии «РД» по объекту: «Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Кореновск, ул.Ленина,91» | 389,0 | 389,0 | 100 % |
| 2 | Изготовлен проект планировки территории и проект межевания по объекту: «Газопроводы высокого и низкого давления в г. Кореновске Кореновского района» | 62,26 | 62,26 | 100 % |
| 3 | Выполнены работы по изготовлению проекта планировки и проекта межевания территории. Реконструкция водозабора и строительство водопроводных сетей в жилом микрорайоне № 9 | 98,385 | 98,385 | 100 % |
| 4 | Выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту "Инженерные сети в микрорайоне № 8 г. Кореновска (2-я очередь) | 230,0 | 230,0 | 100 % |
| 5 | Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту: "Реконструкция водозабора и строительство водопроводных сетей в жилом микрорайоне № 9 г. Кореновска | 1157,857 | 1157,857 | 100 % |
| 6 | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту "Газопроводы высокого и низкого давления" в г. Кореновске | 880,0 | 880,0 | 100 % |
| 7 | Составлена сметная документация на реконструкцию самотечной канализационной сети 500-800 мм от ул. Бувальцева до ул. Платнировской в г. Кореновске (выделение участка от колодца № 61 до колодца № 40) | 98,0 | 98,0 | 100 % |
| 8 | Разработан проект благоустройства памятника природы «Роща треугольная». | 28,0 | 28,0 | 100 % |
| 9 | Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Уличный туалет» по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Коммунистическая. | 5,0 | 5,0 | 100 % |
| 10 | ИТОГО | 2 966,5 | 2 966,5 | 100 % |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                    В.В. Аев