

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.03.2019 № 197

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой**

**программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных**

**дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018 год» за 2018 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018 год» за 2018 год, утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 28 ноября 2017 года № 2147 (с изменениями от 27 июля 2018 года № 969 ) (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Питиримова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.В. Колесова

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 04.03.2019 № 197 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018 год»

за 2018 год

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018 год» утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 28 ноября 2017 года № 2147 (с изменениями от 27 июля 2018 года № 969).

В 2018 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по ремонту автомобильной дороги улицы Платнировской от улицы Фрунзе до улицы Ватутина в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Горького от переулка Лиманского до улицы Карла Маркса в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Маршала Тимошенко от улицы Кузнецова до улицы Краснодарской в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Пролетарской от улицы Мироненко до улицы Комсомольской в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Комсомольской от улицы Ленина до улицы Карла Маркса в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Розы Люксембург от улицы Мироненко до улицы Комсомольской в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Коммунистической от улицы Школьной (ПК+40) до улицы Рабочей (ПК2+01) в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Горького от улицы Суворова до улицы Архипова в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Комсомольской от улицы Ленина до улицы Карла Маркса в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Розы Люксембург от улицы Мироненко до улицы Комсомольской в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Коммунистической от улицы Школьной (ПК+40) до улицы Рабочей (ПК2+01) в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Горького от улицы Суворова до улицы Архипова в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Карла Маркса от моста (ПК0+00) до улицы Мира (ПК24+18) в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Карла Маркса от улицы Мироненко до улицы Горького в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Льва Толстого от улицы Выселковской до улицы Карла Маркса в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Первомайской от улицы Пурыхина до улицы Матросова в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Коммунаров от улицы Мироненко до улицы Красной в городе Кореновске, по ремонту автомобильной дороги улицы Курганной от улицы Пурыхина до улицы Чернышевского в городе Кореновске, по ремонту тротуара по улице Речной от дома № 2А до улицы Набережной в городе Кореновске, по ремонту тротуара по улице Курганной на пересечении с улицей Пурыхина в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице Карла Маркса (от улицы Луначарского до остановки «ДОСААФ» по четной стороне) в городе Кореновске, по ремонту асфальтобетонного покрытия по улице Красной на пересечении с переулком Юннатов в городе Кореновске, по капитальному ремонту улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Пушкина от дома №1 до улицы Грибоедова, по ремонту тротуарной дорожной по улице В. Павленко от улицы Красной до улицы Комсомольской в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице Первомайской от улицы Пурыхина до улицы А. Матросова в городе Кореновске, по ремонту тротуарной дорожки по улице Комсомольской от улицы Щорса до улицы Ленина в городе Кореновске, по устройству переходно-скоростной полосы по улице Карла Маркса на пересечении с улицей Космонавтов в городе Кореновске, по ремонту дорожного покрытия по переулку Дядьковскому от улицы Льва Толстого до улицы Дядьковской в городе Кореновске, по ремонту асфальтобетонного покрытия (сооружение-мост по улице Карла Маркса через реку Левый Бейсужек) в городе Кореновске.

Для реализации мероприятий Программы в 2018 году было запланировано и выделено 3922,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Запланированные и выделенные денежные средства на реализацию вышеуказанной ведомственной целевой программы освоены согласно приложения к отчету об исполнении финансирования ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018 год» (приложение № 1).

Реализация Программы позволила увеличить количество отремонтированных тротуаров в 2018 году в количестве 0,618 км, что составило 2,11% от общего количества тротуаров и отремонтированных дорог в асфальтобетонном покрытие на 8,614 км, что составило 8,12 % от общей протяженности асфальтированных автомобильных дорог. Все запланированные мероприятия реализованы, что подтверждается отчетом об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018 год» (приложение № 2).

Начальник отдела строительства

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района Е.А. Пшонкина

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018 год» за 2018 год |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур,кредиторская задолженность (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги ул. Платнировской от ул. Фрунзе до ул. Ватутина в г. Кореновске. | Местный бюджет | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 25,9 | 0,2 |
| Краевой бюджет | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 491,6 | 4,1 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги ул. Горького от пер. Лиманского до ул. Карла Маркса в г. Кореновске. | Местный бюджет | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 0 |
| Краевой бюджет | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги ул. М. Тимошенко от ул. Кузнецова до ул. Краснодарской в г. Кореновске | Местный бюджет | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 84,6 | 2,7 |
| Краевой бюджет | 1659,7 | 1659,7 | 1659,7 | 1607,6 | 52,1 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги ул. Пролетарской от ул. Мироненко до ул. Комсомольской в г. Кореновске | Местный бюджет | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 0 |
| Краевой бюджет | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольской от ул. Ленина до ул. К. Маркса в г. Кореновске | Местный бюджет | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,9 | 0,8 |
| Краевой бюджет | 1294,5 | 1294,5 | 1294,5 | 1309,7 | 15,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги ул. Р. Люксембург от ул. Мироненко до ул. Комсомольской в г. Кореновске | Местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0 |
| Краевой бюджет | 645,1 | 645,1 | 645,1 | 645,1 | 0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги ул. Коммунистической от ул. Школьной (ПК+40) до ул. Рабочей (ПК2+01) в г. Кореновске. | Местный бюджет | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,0 | 0,2 |
| Краевой бюджет | 1201,6 | 1201,6 | 1201,6 | 1196,4 | 5,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги ул. Горького от ул. Суворова до ул. Архипова в г. Кореновске | Местный бюджет | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,1 | 0,1 |
| Краевой бюджет | 1257,7 | 1257,7 | 1257,7 | 1257,7 | 0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса от моста (ПК0+00) до ул. Мира (ПК24+18) в г. Кореновске. | Местный бюджет | 453,1 | 453,1 | 453,1 | 450,4 | 2,7 |
| Краевой бюджет | 8609,2 | 8609,2 | 8609,2 | 8557,9 | 51,3 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса от ул. Мироненко до ул. Горького в г. Кореновске. | Местный бюджет | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 109,2 | 1,1 |
| Краевой бюджет | 2094,7 | 2094,7 | 2094,7 | 2074,7 | 20 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги ул. Л. Толстого от ул. Выселковской до ул. К. Маркса в г. Кореновске. | Местный бюджет | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,9 | 0,5 |
| Краевой бюджет | 1889,0 | 1889,0 | 1889,0 | 1899,8 | 10,8 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги ул. Первомайской от ул. Пурыхина до ул. Матросова в г. Кореновске. | Местный бюджет | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 0 |
| Краевой бюджет | 685,3 | 685,3 | 685,3 | 686,0 | 0,7 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги ул. Коммунаров от ул. Мироненко до ул. Красной в г. Кореновске | Местный бюджет | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 32,4 | 1,2 |
| Краевой бюджет | 639,0 | 639,0 | 639,0 | 615,8 | 23,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги ул. Курганной от ул. Пурыхина до ул. Чернышевского в г. Кореновске. | Местный бюджет | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 0 |
| Краевой бюджет | 2508,6 | 2508,6 | 2508,6 | 2510,0 | 1,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 15 | Ремонт тротуара по ул. Речной от дома № 2А до ул. Набережной в г. Кореновске. | Местный бюджет | 436,7 | 436,7 | 436,7 | 373,0 | 63,7 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 16 | Ремонт тротуара по ул.  Курганной на пересечении с ул. Пурыхина в г. Кореновске. | Местный бюджет | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 0 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 17 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Карла Маркса (от ул. Луначарского до остановки «ДОСААФ» по четной стороне) в г. Кореновске. | Местный бюджет | 531,4 | 531,4 | 531,4 | 355,3 | 176,1 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 18. | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Красной на пересечении с пер. Юннатов в г. Кореновске | Местный бюджет | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 33,5 | 8,3 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 19 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Кореновске: ул. Пушкина от дома №1 до ул. Грибоедова | Местный бюджет | 613,2 | 613,2 | 613,2 | 602,4 | 10,8 |
| Краевой бюджет | 19824,4 | 19824,4 | 19824,4 | 19476,9 | 347,5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 20 | Ремонт тротуарной дорожной по ул. В. Павленко от ул. Красной до ул. Комсомольской в г. Кореновске | Местный бюджет | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 183,2 | 23,8 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 21 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Первомайской от ул. Пурыхина до ул. А. Матросова в г. Кореновске. | Местный бюджет | 232,0 | 232,0 | 232,0 | 174,5 | 57,5 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 22 | Ремонт тротуарной дорожки по ул. Комсомольской от ул. Щорса до ул. Ленина в г. Кореновске | Местный бюджет | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 84,6 | 11 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 23 | Устройство переходно-скоростной полосы по улице Карла Маркса на пересечении с улицей Космонавтов в г. Кореновске | Местный бюджет | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 0 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 24 | Ремонт дорожного покрытия по переулку Дядьковскому от улицы Льва Толстого до улицы Дядьковской в городе Кореновске | Местный бюджет | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 0 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 25 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (сооружение-мост по улице Карла Маркса через реку Левый Бейсужек) в г. Кореновске | Местный бюджет | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 75,4 | 2,8 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | Всего, в том числе: | 47478,0 | 47478,0 | 47478,0 | 46641,8 | 895,0 |
|  |  | Местный бюджет | 3922,1 | 3922,1 | 3922,1 | 3561,2 | 363,5 |
|  |  | Краевой бюджет | 43555,9 | 43555,9 | 43555,9 | 43080,6 | 531,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |

Начальник отдела строительства

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района Е.А. Пшонкина

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018 год» за 2018 год |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Платнировской от ул. Фрунзе до ул. Ватутина в г. Кореновске. | тыс. руб. | 521,8 | 517,5 |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Горького от пер. Лиманского до ул. Карла Маркса в г. Кореновске. | тыс. руб. | 411,8 | 411,8 |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. М. Тимошенко от ул. Кузнецова до ул. Краснодарской в г. Кореновске | тыс. руб. | 1747,0 | 1692,2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Пролетарской от ул. Мироненко до ул. Комсомольской в г. Кореновске | тыс. руб. | 379,2 | 379,2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольской от ул. Ленина до ул. К. Маркса в г. Кореновске | тыс. руб. | 1362,6 | 1378,6 |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Р. Люксембург от ул. Мироненко до ул. Комсомольской в г. Кореновске. | тыс. руб. | 679,1 | 679,1 |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Коммунистической от ул. Школьной (ПК+40) до ул. Рабочей (ПК2+01) в г. Кореновске. | тыс. руб. | 1264,8 | 1259,4 |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Горького от ул. Суворова до ул. Архипова в г. Кореновске. | тыс. руб. | 1323,9 | 1323,8 |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса от моста (ПК0+00) до ул. Мира (ПК24+18) в г. Кореновске. | тыс. руб. | 9062,3 | 9008,3 |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса от ул. Мироненко до ул. Горького в г. Кореновске. | тыс. руб. | 2205,0 | 2183,9 |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Л. Толстого от ул. Выселковской до ул. К. Маркса в г. Кореновске. | тыс. руб. | 1988,4 | 1999,7 |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Первомайской от ул. Пурыхина до ул. Матросова в г. Кореновске. | тыс. руб. | 721,4 | 722,1 |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Коммунаров от ул. Мироненко до ул. Красной в г. Кореновске | тыс. руб. | 672,6 | 648,2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Курганной от ул. Пурыхина до ул. Чернышевского в г. Кореновске. | тыс. руб. | 2640,7 | 2642,1 |  |
| Ремонт тротуара по ул. Речной от дома № 2А до ул. Набережной в г. Кореновске. | тыс. руб. | 436,7 | 373,0 |  |
| Ремонт тротуара по ул.  Курганной на пересечении с ул. Пурыхина в г. Кореновске. | тыс. руб. | 85,1 | 85,1 |  |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Карла Маркса (от ул. Луначарского до остановки «ДОСААФ» по четной стороне) в г. Кореновске. | тыс. руб. | 531,4 | 355,3 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Красной на пересечении с пер. Юннатов в г. Кореновске | тыс. руб. | 41,8 | 33,5 |  |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Кореновске: ул. Пушкина от дома №1 до ул. Грибоедова | тыс. руб. | 20437,6 | 20079,3 |  |
| Ремонт тротуарной дорожной по ул. В. Павленко от ул. Красной до ул. Комсомольской в г. Кореновске | тыс. руб. | 207,0 | 183,2 |  |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Первомайской от ул. Пурыхина до ул. А. Матросова в г. Кореновске. | тыс. руб. | 232,0 | 174,5 |  |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Комсомольской от ул. Щорса до ул. Ленина в г. Кореновске | тыс. руб. | 95,6 | 84,6 |  |
| Устройство переходно-скоростной полосы по улице Карла Маркса на пересечении с улицей Космонавтов в г. Кореновске | тыс. руб. | 302,4 | 302,4 |  |
| Ремонт дорожного покрытия по переулку Дядьковскому от улицы Льва Толстого до улицы Дядьковской в городе Кореновске | тыс. руб. | 49,6 | 49,6 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия (сооружение-мост по улице Карла Маркса через реку Левый Бейсужек) в г. Кореновске | тыс. руб. | 78,2 | 75,4 |  |

Начальник отдела строительства

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района Е.А. Пшонкина