**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 70 ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 15.07.2020

**Повестка дня:**

1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы».

О проведении мероприятий по благоустройству территорий общего пользования за счет личных средств индивидуальных предпринимателей.

**Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Башмаков Д.М., Березовская А.И., Гриднева Е.В., Задорожный М.Д., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

**Кворум имеется.**

**По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

С целью исполнения мероприятий по благоустройству, а также целевых показателей муниципальной программы, между администрацией Кореновского городского поселения и индивидуальными предпринимателями в мае месяце были заключены соглашения о благоустройстве 9 общественных территорий города за счет личных средств предпринимателей. Соглашениями были запланированы следующие виды работ по благоустройству: обустройство новых мест для парковки транспортных средств, обустройство новых клумб с последующей высадкой зеленых насаждений и цветочных растений, установка декоративных фонарей уличного освещения и др. Целью выездного заседания является визуальный осмотр этих территорий на исполнение мероприятий по благоустройству в рамках заключенных соглашений.

По результатам выезда членов Общественной комиссии на общественные территории, включенные в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы», на которых было выполнено благоустройство, установлено следующее.

1.Город Кореновск, улица Суворова,1 м- ИП Кудрявцев И.Ю.- общественная территория благоустроена: обустроена подъездная дорога, обустроена клумба, высажены зеленые насаждения.

2. Город Кореновск, улица Суворова, 1и- ИП Бабенко И.А.- общественная территория благоустроена: обустроена парковка, подъездная дорога, обустроена клумба, высажены зеленые насаждения, установлены декоративные фонари.

3.Город Кореновск, улица К.Маркса, 318д- ИП Машарипов С.Р.- общественная территория благоустроена: обустроена парковка, клумба.

4. Город Кореновск, улица Космонавтов, 20 б- ИП Машарипов С.Р.- общественная территория благоустроена: обустроена парковка, клумба, высажены зеленые насаждения, установлены фонари, ограждение.

5. Город Кореновск, улица Краснодарская, 36а- ИП Пронина Л.В.- общественная территория благоустроена: обустроена парковка, обустроена подъездная дорога, обустроена клумба.

6. Город Кореновск, пересечение улиц Заводской и К.Маркса- ИП Бугай Д.В.-общественная территория благоустроена: обустроена парковка, обустроена клумба, высажены зеленые насаждения.

7. Город Кореновск, улица Суворова, 2е- Зинской А.А.-общественная территория благоустроена: обустроена парковка, обустроена клумба, высажены зеленых насаждений.

8. Город Кореновск, улица Суворова, 1п- ИП Селянинов Р.В.-общественная территория благоустроена: обустроена подъездная дорога, обустроена клумба.

9. Город Кореновск, улица Маяковского , 2в- общественная территория благоустроена: обустроена парковка, высажены зеленые насаждения.

Фотоматериал прилагается.

Председатель комиссии Чепурной С.Г.

 Заместитель председателя комиссии Солошенко А.Г.

 Секретарь комиссии Шамрай Т.В.

Члены Башмаков Д.М.

 Березовская А.И.

 Гриднева Е.В.

 Задорожный М.Д.

 Маренкова Ю.О.

 Маслов А.В.

 Милославская М.Г.

 Нуридинова И.В.

 Пшонкина Е.А.

Протокол составлен в 2-ух экз. (1экз.передается в МинТЭКи ЖКХ КК)