АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2014   		                                     			         № 1087

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

ведомственной целевой программы Кореновского городского

поселения Кореновского района «Развитие канализации на

территории Кореновского городского поселения

Кореновского района на 2013 год» за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 января 2010 года № 55               «Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском                            поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Развитие канализации на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год» за 2013 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) разместить постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ю.В.Малышко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района 		      		                                               Е.Н.Пергун

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27.10.2014 № 1087 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района «Развитие канализации на территории Кореновского городского поселения

Кореновского района на 2013 год» за 2013 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 октября 2012 года № 972 утверждена муниципальная ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Развитие канализации на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год» (с изменениями от 1 февраля 2013 года № 115;  от 30 декабря 2013 года № 1367; от 29 января 2014 года № 58).

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 5 ноября 2013 года № 1136 утвержден по объектный план мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие канализации на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год».

В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривались мероприятия по ремонту канализационной сети по улице Карла Маркса в городе Кореновске, протяженностью 0,315 км.

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района в сумме 1109,99 тыс.рублей и средств краевого бюджета в сумме 10000,00 тыс. рублей.

Оценка результативности реализации Программы осуществлялась на основе показателей общественной эффективности, так как она позволила наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы оказали значительное позитивное влияние и позволили решить важнейшие социально-экономические задачи в том числе:

повышение качества предоставления коммунальной услуги по канализации и инженерного обустройства населенных пунктов Кореновского городского поселения; проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов канализации.

2

Выделенные денежные средства на реализацию муниципальной ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Развитие канализации на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год» освоены на 100%, средства краевого бюджета на 26,2%, согласно приложению к отчету (прилагается).

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения 							         А.Г.Солошенко

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие канализации на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год» |
| --- | --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Развитие канализации на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт канализационной сети по ул. К.Маркса в г. Кореновске | БюджетКореновского городс-кого поселения | 1109,99 | 1109,99 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2 | Мероприятия по ремонту водопроводной сети на территории Кореновского городского поселения | Бюджет Краснодарского края | 10000,0 | 2624,78 | 7375,21 | 73,8 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | 11109,99 | 3734,78 | 7375,21 | 66,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 10000,0 | 2624,78 | 7375,21 | 73,8 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 1109,99 | 1109,99 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения 			                   А.Г.Солошенко

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету по оценке эффективности реализации мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие канализации на территории Кореновского городского поселения Кореновского поселения Кореновского района на 2013 год» за 2013 год |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы   «Развитие канализации на территории  Кореновского городского поселения Кореновского поселения

Кореновского района на 2013 год» за 2013 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт канализационной сети по ул. К.Маркса в г. Кореновске | 3734,78 | 3734,78 | 1 |
|  | итого | 3734,78 | 3734,78 | 1 |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского  городского поселения 			                   А.Г.Солошенко