**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 69**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 23.06.2020

**Повестка дня:**

1. Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы».

**Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Гриднева Е.В. Задорожный М.Ю., Березовская А.И., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А., Маслов А.В.

**Кворум имеется.**

По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной: проинформировал присутствующих членов комиссии о том, что на объекте благоустройства -сквере Воинской славы работы ведутся ежедневно, рабочие и техника работают, на сегодняшний день выполнено 45 % от общего объема работ. Выполнен демонтаж тротуарной плитки, установлены бордюры, ведется планировка грунта, обустроены бетонные основания под малые архитектурные формы, начаты подготовительные работы под укладку тротуарной плитки.

Рисков не освоения субсидии нет.

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель комиссии С.Г. Чепурной

Заместитель председателя комиссии А.Г. Солошенко

Секретарь комиссии Т.В. Шамрай