**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 68**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 09.06.2020

**Повестка дня:**

1. Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы».

**Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Гриднева Е.В. Задорожный М.Ю., Березовская А.И., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А., Маслов А.В.

**Кворум имеется.**

По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной: проинформировал присутствующих членов комиссии о том, что на объекте благоустройства -сквере Воинской славы работы ведутся ежедневно, рабочие и техника работают, на сегодняшний день выполнено 37 % от общего объема работ. Выполнен демонтаж тротуарной плитки, установлены бордюры, ведется планировка грунта, обустроены бетонные основания под малые архитектурные формы.

По объекту- городской парк культуры и отдыха, 2 этап, проект благоустройства которого принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов и занял призовое место, проинформировал, что на 9.06.2020 года проведены следующие мероприятия: произведен перерасчет сметной документации, начальная цена контракта- 104 млн 384 тыс 930 руб, размещено извещение на выполнение работ по реконструкции парка, подведение итогов аукциона -19.06.2020.

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель комиссии С.Г. Чепурной

 Заместитель председателя комиссии А.Г. Солошенко

 Секретарь комиссии Т.В. Шамрай