**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 102 ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021

**Повестка дня: 1.**Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация проекта благоустройства городского парка культуры и отдыха (2 этап) -победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году, с реализацией мероприятий в 2021 году.

**Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Башмаков Д.М., Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

**Кворум имеется.**

**По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

Информировал членов комиссии о том, что все работы по благоустройству парка завершены. Все мероприятия, запланированные проектом благоустройства парка, выполнены в полном объеме.

Целью выездного заседания Общественной комиссии является визуальный осмотр территории городского парка культуры и отдыха (2 этап) на предмет соответствия фактически выполненных работ по благоустройству парка работам, прописанным в заявочных конкурсных материалах.

По результатам выезда членов Общественной комиссии на территорию городского парка культуры и отдыха, установлено следующее.

Берегоукрепление выполнено на 100%: обустроена набережная, установлена 1 ротонда, обустроена ливневая канализация, обустроены смотровые и дождеприемные колодцы, выполнено устройство отводного канала.

Построен общественный туалет. Выполнено следующее благоустройство: обустроены тротуарные дорожки: установлены бордюры, уложена тротуарная плитка, обустроена автостоянка, выполнено озеленение: обустроены газоны, высажены зеленые насаждения деревья и кустарники, цветочные растения, розарий. Обустроен «Каменный сад», в котором обустроен газон, высажены деревья и кустарники, цветочные растения.

Выполнено освещение - установлены парковые фонари. Установлены малые архитектурные формы: лавочки и урны двух видов чугунные и бетонные, установлены декоративные шахматная доска и фигуры.

Установлено спортивное оборудование: воркаут-площадка, спортивная площадка («Фрисби», многофункциональное поле), Скалодром.

Имеются зоны под летнее кафе, амфитеатр. Также имеются зоны отдыха с декоративным фонтаном.

Члены общественной комиссии установили, что работы по благоустройству городского парка культуры и отдыха (2 этап) выполнены в соответствии с заявочной документацией.

Фотоматериал прилагается.

Председатель комиссии Чепурной С.Г.

Заместитель председателя комиссии Солошенко А.Г.

Секретарь комиссии Шамрай Т.В.

Члены комиссии Башмаков Д.М.

Березовская А.И.

Гриднева Е.В.

Маренкова Ю.О.

Милославская М.Г.

Нуридинова И.В.

Пшонкина Е.А.

Протокол составлен в 2-ух экз. (1экз.передается в МинТЭКи ЖКХ КК)