АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2014	   		                                     			  № 196

г. Кореновск

О мерах по подготовке систем водоснабжения и водоотведения Кореновского городского поселения Кореновского района

к работе в весенне-летний период 2014 года

Во исполнение распоряжения администрации муниципального образования Кореновский район от 12 февраля 2014 года № 61-р «О мерах по подготовке систем водоснабжения и водоотведения Кореновского городского поселения Кореновского района к работе в весенне-летний период 2014 года», в целях обеспечения стабильной работы объектов коммунального водоснабжения и канализации в весенне-летний период, а также предотвращения возникновения опасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кореновского городского поселении Кореновского района в               2014 году администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке систем водоснабжения и водоотведения Кореновского городского поселения Кореновского района к работе в весенне-летний период 2014 года (прилагается).

2. Генеральному директору муниципального унитарного предприятия Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» М.В.Кулишу обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке систем водоснабжения и водоотведения Кореновского городского поселения Кореновского района к работе в весенне-летний период 2014 года.

3. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района А.Г.Солошенко в установленные сроки направлять информацию о выполнении настоящего постановления в администрацию муниципального образования Кореновский район.

4. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям   Ю.В.Малышко.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 12.03.2014 № 196 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке систем водоснабжения и водоотведения Кореновского городского поселения Кореновского района к работе

в весенне-летний период 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить выделение средств по улучшению водоснабжения населения. | 2014 год | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района; муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 2 | Обеспечить выделение средств на развитие систем водоотведения. | 2014 год | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района; муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 3 | Муниципальному унитарному предприятию Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» предоставить план мероприятий по подготовке систем водоснабжения и водоотведения Кореновского городского поселения Кореновского района к работе в весенне-летний период 2014 года. | До 20 марта 2014 года | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 4 | Регулярно проводить анализ состояния работы по периодичности лабораторного контроля качества питьевой воды. | 1 раз в квартал | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 5 | Регулярно предоставлять информацию по вопросу улучшения качества питьевой воды с учетом результатов социально-гигиенического мониторинга. | 1 раз в квартал | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 6 | Обеспечить готовность аварийной бригады, специализированной техники и водопроводно-канализационного хозяйства к участию в смотре готовности. | 12-30 мая 2014 года | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 7 | Обеспечить контроль за выполнением мероприятий, направленных на снижение неучтенных расходов (потерь) воды в водопроводных сетях и принять меры по их реализации за счет производственных и инвестиционных программ. | 2014 год | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 8 | Обеспечить контроль за лимитами водопотребления и водоотведения организациями, финансируемыми из местного бюджета. | 2014 год | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 9 | Председателям органов территориального общественного самоуправления активизировать разъяснительную работу среди председателей Советов многоквартирных домов о необходимости установки приборов учета холодной и горячей воды на вводах систем многоквартирных домов. | 2014 год | Председатели Советов «ТОС «№ 23; 24; 25; 26»; Председатели органов территориального общественного самоуправления. |
| 10 | Организовать обследование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, принять меры по обеспечению их устойчивого функционирования в весенне-летний период 2014 года. | До 1 апреля 2014 года | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 11 | Организовать замену ветхих и аварийных сетей водоснабжения на территории Кореновского городского поселения. | 2014 год | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 12 | Организовать контроль за лимитами водопотребления и водоотведения муниципальными учреждениями Кореновского городского поселения. | 2014 год | Руководители учреждений. |
| 13 | Организовать выполнение мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения от загрязнения и утвержденных санитарно-технических мероприятий во втором и третьем поясах зон санитарной охраны на водозаборах, расположенных в границах Кореновского городского поселения. | 2014 год | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 14 | Организовать выполнение мероприятий, связанных с обеспечением постоянного обеззараживания питьевой воды, подаваемой населению, очищенных сточных вод на очистных сооружениях канализации, и создать для этих целей необходимый запас дезинфицирующих средств. | 2014 год | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 15 | Организовать мероприятия, связанные с обеспечением дезинвации сточных вод и их осадка препаратами биологического ингибирования в соответствии с существующими требованиями. | 2014 год | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 16 | Принять меры к недопущению подачи питьевой воды населению от объектов систем водоснабжения без лабораторного контроля ее качества. | 2014 год | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 17 | Организовать промывку и обеззараживание тупиковых водопроводных сетей. | 2014 год | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 18 | В весенне-летний период организовать рейдовые мероприятия по пресечению фактов не целевого использования питьевой воды. | май-сентябрь 2014 года | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 19 | Организовать работу по выполнению производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды согласно рабочей программы, согласованной с ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей. | 2014 год | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 20 | На сайте администрации Кореновского городского поселения опубликовывать информацию о качестве питьевой воды на территории городского поселения. | 1 раз в квартал | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| 21 | Организовать сокращение сроков устранения аварийных ситуаций в системе водопроводной сети. | 2014 год | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 22 | Провести мониторинг технического состояния смотровых колодцев и запорной арматуры водопроводной сети, при необходимости предусмотреть ремонт и установку люков. | До 30 апреля 2014 года | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». |

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения							        А.Г.Солошенко