АКТ № 3

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

от 26 января 2016 года б/н в отношении объекта теплоснабжения: котельная

со встроенным оборудованием, расположенная по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, улица Выселковская, 29 «А»

г. Кореновск 14 декабря 2020 года

 Во исполнение п. 72 Концессионного соглашения в отношении объекта теплоснабжения: котельная со встроенным оборудованием, расположенная по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, улица Выселковская, 29 «А» от 26 января 2016 года (далее - Концессионное соглашение), заключенного с ОАО «Теплосервис» (далее – Концессионер), руководствуясь ст. 9 ФЗ от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О Концессионных соглашениях», администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района (далее - Концендент) проведена проверка исполнения ОАО «Теплосервис» условий Концессионного соглашения.

 Проверяемый период: 2020 год.

 Проверка проводилась: 14 декабря 2020 года.

 Цель проведения проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

В ходе проведения контрольных мероприятий установлено, что концессионер не произвел ремонт дизельгенератора, запланированный в 2020 году, что подтверждается фотоматериалами с места осмотра (прилагаются), а также письмом ОАО «Теплосервис» от 10.12.2020 года № 7435 о невозможности выполнить указанное мероприятие в связи распространением в 2020 году коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ и введенными Правительством РФ ограничениями, а также послаблениями населению по оплате задолженности за тепловую энергию ОАО «Теплосервис».

 Заключение:

 1. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

 2. Мероприятия запланированные в 2020 году не выполнены вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Ф. Громов

 М.П.

Начальник отдела имущественных

и земельных отношений администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Н. Андреева

Ведущий специалист отдела имущественных

и земельных отношений администрации

Кореновского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Харламова

Генеральный директор

ОАО «Теплосервис» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Л. Сбитнев

 М.П.

Мастер участка

ОАО «Теплосервис» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Лысак