**КОРЕНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 114**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 21.06.2022

**Повестка дня:** Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы».

1.Реализация мероприятий на ул. Запорожской -парк «75-летия Победы»

 **Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

**Кворум имеется.**

**По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

Информировал членов комиссии о том, что работы по благоустройству общественной территории Парка 75-летия Победы на ул.Запорожской ведутся. На сегодняшний день полностью выполнены планировочные работы, демонтажные работы, обустроена ливневая канализация, подготовлена площадка под установку детского игрового комплекса. Монтаж детского игрового комплекса планируется 27 июня 2022 года.

Продолжаются электромонтажные работы, работы по установке бордюров, укладке тротуарной плитки. Процент выполнения работ 19,5%.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Председатель комиссии Чепурной С.Г.

 Заместитель председателя комиссии Гребенев Ю.Н.

 Секретарь комиссии Шамрай Т.В.