АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2026 	   		                                    			  № 125

г. Кореновск

Об утверждении отчета о финансировании мероприятий муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края

«Формирование современной городской среды Кореновского

городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2018-2030 годы» за 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края от 19 декабря 2023 года № 1720 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края» администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2018-2030 годы» за 2025 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края (Козыренко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края Р.М. Гаджиева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района

Краснодарского края 						                     М.О. Шутылев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края от 16.02.2026 № 125 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы Кореновского городского поселения

Кореновского муниципального района Краснодарского края «Формирование современной городской среды

Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2018-2030 годы»,

утвержденной постановление от 25 декабря 2017 года № 2309 (в редакции от 19.12.2025 № 1560)

за 2025 год

| Наименование мероприятия, № пункта, подпункта | Муниципальный заказчик мероприятия, органа местного самоуправления-получателя субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год,(тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования на текущий год предусмотренный бюджетом,(тыс. руб.) |  |  | Профинансировано на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка выполнения мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица В. Павленко, 63, «Смотровая площадка на р. Л. Бейсужек» - 2 этап п.1.30 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края | 0,0 | 144400,0 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 144400,0 | 7600,0 | 0,0 | 144400,0 | 7600,0 | 0,0 | выполнено |
| Благоустройство общественной территории по улице Циолковского, б/н в городе Кореновске п.1.31 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края | 0,0 | 0,0 | 5293,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5293,4 | 0,0 | 0,0 | 5293,4 | 0,0 | выполнено |
| Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 1 очередь п.1.32 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края | 0,0 | 0,0 | 8716,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8716,0 | 0,0 | 0,0 | 8716,0 | 0,0 | выполнено |
| Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 2 очередь п.1.33 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края | 0,0 | 0,0 | 8695,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8695,4 | 0,0 | 0,0 | 8695,4 | 0,0 | выполнено |
| Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 3 очередь п.1.34 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края | 0,0 | 0,0 | 8695,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8695,4 | 0,0 | 0,0 | 8695,4 | 0,0 | выполнено |
| Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 4 очередь п.1.35 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края | 0,0 | 0,0 | 8695,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8695,4 | 0,0 | 0,0 | 8695,4 | 0,0 | выполнено |
| Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 5 очередь п.1.36 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края | 0,0 | 0,0 | 8702,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8702,2 | 0,0 | 0,0 | 8702,2 | 0,0 | выполнено |
| Благоустройство общественной территории, расположенной в г. Кореновске по улице Павленко, 63, городской парк культуры и отдыха, 3 этап п.9.3 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края | 90235,3 | 911,5 | 4797,2 | 0,0 | 90235,3 | 911,5 | 4797,2 | 90235,3 | 911,5 | 4797,2 | 0,0 | выполнено |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского муниципального района

Краснодарского края                                                                                                                                                  Ю.Н. Гребенев