

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.05.2024 № 663

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Кореновского городского поселения Кореновского**

**района «Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности Кореновского городского поселения Кореновского**

**района на 2021-2028 годы» за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 октября 2014 года № 1081 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселения Кореновского района» (с изменениями от 14 марта 2017 года № 567), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района на 2021-2028 годы» за 2023 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН |
|  |  | постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 17.05.2024 № 663 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района на 2021-2028 годы» за 2023 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 29 октября 2021 года № 1080 была утверждена муниципальная программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района на 2021-2028 годы».

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района (приложение № 1).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основании следующих индикаторов:

реализация организованных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов на территории Кореновского городского поселения Кореновского района.

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района на 2021-2028 годы» в 2023 году составил 18401,525 тыс. рублей.

Начальник отдела

жилищно- коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района на 2021-2028 годы» за 2023 год |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района на 2021-2028 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнитель мероприятия |
|  | плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
|  | тыс.руб  - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района | Бюджет  Кореновского  городского поселения | 18401,525 | 18401,525 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе | | 18401,525 | 18401,525 | 18401,525 | 1031,891 | 0 |  |
| Местный бюджет (МБ) | | 18401,525 | 18401,525 | 18401,525 | 1031,891 | 0 |  |
| Привлеченные средства | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Начальник отдела

жилищно- коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района на 2021-2028 годы» за 2022 год |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района на 2021-2028 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации МП  (5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района | 18401,525 | 18401,525 | 1 |
|  | итого | 18401,525 | 18401,525 | 1 |

Начальник отдела

жилищно- коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения Ю.Н. Гребенев