

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.05.2024 № 679

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой**

**программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных**

**дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2023-2025 года» за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района» (с изменениями от 6 октября 2020 года № 808), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2023-2025 года» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 10 октября 2022 года № 1290 (с изменениями от 18 июня 2023 года № 858, от 20 декабря 2023 года № 1735) (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Кореновского городского поселения Кореновского района С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 20.05.2024 № 679 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного

значения Кореновского городского поселения Кореновского

района» на 2023-2025 года» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2023-2025 года», утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 10 октября 2022 года № 1290 (с изменениями от 18 июня 2023 года № 858, от 20 декабря 2023 года № 1735).

В 2023 году в рамках реализации Программы выполнены работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Первомайская от улицы Грибоедова до улицы А. Матросова и от улицы Пурыхина до улицы Смыкалова, улица Шевченко от ж/д №1Д до ул. Северной, пер. Линейный от ул. Бувальцева до пер. Кедровый (устройство тротуаров), пер. Кедровый от пер. Линейного до ж/д №27.

Для реализации мероприятий Программы в 2023 году было выделено 5045,417 тысяч рублей за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Выделенные денежные средства на реализацию вышеуказанной ведомственной целевой программы освоены согласно приложения к отчету об исполнении финансирования ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2023-2025 года» за 2023 год (приложение № 1).

Показатель результативности, предусмотренный соглашениями не был достигнут в полном объеме и составил 2,704 километров.

Реализация Программы за 2023 год, позволила увеличить количество отремонтированных дорог в асфальтобетонном покрытие на 2,16 км, что составило 0,94 % от общей протяженности асфальтированных автомобильных дорог, а также увеличить количество тротуаров на 0,544 км, что составило 0,54 % от общей протяженности тротуаров.

Все запланированные мероприятия удалось реализовать в 2023 году, что подтверждается отчетом об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2023-2025 года» за 2023 год (приложение № 2).

Начальник

отдела строительства администрации

Кореновского городского

поселения Кореновского района Е.А. Пшонкина

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2023-2025 года» за 2023 год |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой

программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных

дорог местного значения Кореновского городского поселения

Кореновского района на 2020-2022 года» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур,кредиторская задолженность (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | Местный бюджет | 3702,75 | 3702,75 | 3702,75 | 4770,5 |  |
| Краевой бюджет | 70262,80 | 70262,80 | 70262,80 | 65043,8 |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Первомайская от улицы Грибоедова до улицы А.Матросова и от улицы Пурыхина до улицы Смыкалова | Местный бюджет | 811,20 | 811,20 | 811,20 | 811,20 |  |
| Краевой бюджет | 15385,9 | 15385,9 | 15385,9 | 15385,9 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Шевченко от ж/д №1Д до ул. Северной | Местный бюджет | 1712,91 | 1712,91 | 1712,91 | 1461,03 |  |
| Краевой бюджет | 32485,52 | 32485,52 | 32485,52 | 27759,66 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог в г. Кореновске Кореновского района (устройство тротуаров): пер. Линейный от ул. Бувальцева до пер. Кедровый | Местный бюджет | 220,73 | 220,73 | 220,73 | 194,68 |  |
| Краевой бюджет | 4193,54 | 4193,54 | 4193,54 | 3698,98 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Кореновске: пер. Кедровый от пер. Линейного до ж/д №27 | Местный бюджет | 957,91 | 957,91 | 957,91 | 2305,05 |  |
| Краевой бюджет | 18199,26 | 18199,26 | 18199,26 | 18199,26 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | Всего, в том числе: | 73965,55 | 73965,55 | 73965,55 | 69814,3 | 0 |
| Местный бюджет | 3702,75 | 3702,75 | 3702,75 | 4770,54 | 0 |
| Краевой бюджет | 70262,80 | 70262,8 | 70262,8 | 65043,8 | 0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

Начальник

отдела строительства администрации

Кореновского городского

поселения Кореновского района Е.А. Пшонкина

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения Кореновского района на 2023-2025 года» за 2023 год |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой

программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных

дорог местного значения Кореновского городского поселения

Кореновского района на 2023-2025 года» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя программы | Ед.  изме-  рения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Первомайская от улицы Грибоедова до улицы А.Матросова и от улицы Пурыхина до улицы Смыкалова | км | 0,847 | 0,847 |  |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Кореновске: улица Шевченко от ж/д №1Д до ул. Северной | км | 0,873 | 0,873 |  |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог в г. Кореновске Кореновского района (устройство тротуаров): пер. Линейный от ул. Бувальцева до пер. Кедровый | км | 0,56865 | 0,544 |  |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Кореновске: пер. Кедровый от пер. Линейного до ж/д №27 | км | 0,44 | 0,44 |  |

Начальник

отдела строительства администрации

Кореновского городского

поселения Кореновского района Е.А. Пшонкина