АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2015   		                                                  			  № 78

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы Кореновского городского поселения Кореновского

района «Подготовка жилищно-коммунального комплекса

и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов»

за 2014 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 января 2010 года № 55              «Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском                            поселении Кореновского района» администрация Кореновского городского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов» за 2014 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить              на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным  ситуациям Ю.В. Малышко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района 					                                   Е.Н. Пергун

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27.01.2015 № 78 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов» за 2014 год

Постановлением администрации Кореновского городского                   поселения Кореновского района от 20 ноября 2013 года № 1188 утверждена ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов» (с изменениями от                       26 декабря 2014 года № 1406).

В 2014 году в рамках реализации Программы предусматривались мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы, многоквартирных домов на территории Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района в сумме 636,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме 1972,9 тыс. рублей.

Оценка результативности реализации Программы осуществлялась на основе бесперебойного водо, тепло, газо, электроснабжения                        потребителей Кореновского городского поселения Кореновского района, проведения капитального ремонта морально и технически устаревшего оборудования, обеспечения точности и достоверности измерений количества энергоресурсов, снижение затрат на производство тепловой энергии, снижение расходов местного бюджета на оплату за газ, потребляемый организациями жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы Кореновского городского поселения, осуществление технического перевооружения теплоэнергетических объектов Кореновского городского поселения Кореновского района (приложение № 2).

Реализация программы позволила провести следующие мероприятия: приобретение трубы для ремонта теплотрассы – 12,8 тыс. рублей; выполнены работы по ремонту сети тепловых магистралей от котельной по ул. Бувальцева,

2

87 в г. Кореновске – 171,5 тыс. рублей; выполнены работы по ремонту тепловой сети отопления 1952 года постройки в г. Кореновске по ул. Тимашевская – 233,0 тыс. рублей; проведен капитальный ремонт сети тепломагистрали от котельной по ул. Карла Маркса № 219 – 139,6 тыс. рублей; проведен капитальный ремонт сети тепломагистрали в г. Кореновске по ул. Павлова, территория ЦРБ – 79,6 тыс. рублей.

Выделенные денежные средства на реализацию ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов» освоены полностью (приложение № 1).

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района                                                                         А.Г. Солошенко

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов» за 2014 год |
| --- | --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов» за 2014 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятия по подготовке жилищ-но-коммунального хозяйства и объек-тов социальной сферы Коре-новского городско-го поселения Коре-новского района к осенне-зимнему периоду. | Бюджет Кореновского городского поселения | 636,5 | 636,5 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2. | Мероприятия по подготовке жилищ-но-коммунального хозяйства и объек-тов социальной сферы Коре-новского городско-го поселения Коре-новского района к осенне-зимнему периоду. | Бюджет Краснодарского края | 1972,9 | 576,6 | 1396,3 | 70 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | 2609,4 | 1213,1 | 1396,3 | 46 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |

2

| Краевой бюджет (КБ) |  | 1972,9 | 576,6 | 1396,3 | 70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет (МБ) |  | 636,5 | 636,5 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района                                                                         А.Г. Солошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету по оценке эффективности реализации мероприятий     ведомственной целевой программы «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов» за 2014 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов» за 2014 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы, многоквартирных домов на территории Кореновского городского поселения Кореновского района. | 2609,4 | 1213,1 | 0,5 |
|  | итого | 2609,4 | 1213,1 | 0,5 |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения                 					        А.Г. Солошенко