

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.05.2024 № 647

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой**

**программы «Информатизация Кореновского городского**

**поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района» (с изменением от 6 октября 2020 года № 808), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского городского поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района Т.В. Супрунову.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрация  Кореновского городского поселения Кореновского района  от 16.05.2024 № 647 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского городского поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Информатизация Кореновского городского поселения на 2023-2025 годы» была утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 12 октября 2022 года № 1319.

В 2023 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий:

1. Приобретение Лицензий для программных продуктов
2. Обслуживание и администрирование защищенных каналов связи
3. Обновление компьютерной техники, запчастей, рабочих мест, оказывающих муниципальные услуги

Для реализации мероприятий [Программы](garantf1://31415055.1000/) в 2023 году было запланировано и выделено – 300000 рублей 00 копеек за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Запланированные и выделенные денежные средства на реализацию вышеуказанной ведомственной целевой программы освоены в полном размере согласно приложению, к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского городского поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение № 1). Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского городского поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение № 2). Все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме, что подтверждается проведенной оценкой эффективности реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского городского поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение № 2)

Начальник общего отдела

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района Л.В. Козыренко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского городского поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год |

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Информатизация Кореновского городского поселения на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние мероприятия | План/  Исполне-ние | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе | | | | % выпол-нения | Степень и  результаты  выполнения\* |
| Местный бюджет | привлеченные средства из: | | |
| Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обслуживание и администрирование защищенных каналов связи | План | 46,8 | 46,8 |  |  |  |  |  |
| Исполнение | 46,8 | 46,8 |  |  |  | 100% |  |
| 2 | Обновление компьютерной техники, запчастей, рабочих мест, оказывающих муниципальные услуги | План | 228,7 | 228,7 |  |  |  |  |  |
| Исполнение | 228,5 | 228,5 |  |  |  | 99% |  |
| 3 | Приобретение Лицензий для программных продуктов | План | 24,5 | 24,5 |  |  |  |  |  |
| Исполнение | 24,5 | 24,5 |  |  |  | 100% |  |
|  | Итого по программе | План | 300 | 300 |  |  |  | 100% |  |
|  |  | Исполнение | 299,8 | 299,8 |  |  | 0 | 99% |  |

Начальник общего отдела

администрации Кореновского

городского поселения Л.В. Козыренко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского городского поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы Информатизация Кореновского городского поселения на 2023-2025 годы»

за 2023 год

Социально-экономическим результатом реализации Программы мероприятий является:

1. Повышение общего количества современных компьютеров администрации Кореновского городского поселения и повышение уровня защиты от сторонних угроз, кражи рабочих или же персональных данных.
2. Развитие инфраструктуры доступа к сервисам «электронного правительства» администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

Индикаторами результативности ожидаемых результатов от реализации Программы являются:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| Количество компьютеров с защищенным каналом связи | шт | 8 | 12 |  |
| Количество обновленных рабочих мест, оказывающих муниципальные услуги | шт | 8 | 18 |  |

Начальник общего отдела

администрации Кореновского

городского поселения

Кореновского района Л.В. Козыренко