**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.05.2024 № 680

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой**

**программы Кореновского городского поселения Кореновского**

**района «Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске»**

**на 2022-2024 годы» за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района» (с изменениями от 6 октября 2020 года № 808), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске» на 2022-2024 годы» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 26 января 2022 года (с изменениями от 27 мая 2022 года № 657, 19 октября 2022 года № 1365, от 28 октября 2022 года № 1418, от 26 сентября 2023 года №1160) (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Кореновского городского поселения Кореновского района С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииКореновского городского поселенияКореновского районаот 20.05.2024 № 680 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске» на 2022-2024 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске» на 2022-2024 годы», утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 26 января 2022 года (с изменениями от 27 мая 2022 года № 657, 19 октября 2022 года № 1365, от 28 октября 2022 года № 1418, от 26 сентября 2023 года №1160).

В 2023 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по реконструкции тепловых сетей от котельной по улице Щорса, 98 в городе Кореновске. Планируемая протяженность реконструированных сетей теплоснабжения 0,5393 км.

Для реализации мероприятий Программы в 2023 году было выделено 3920,00 тысяч рублей за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района заключила муниципальный контракт на реконструкцию тепловых сетей от котельной Щорса, 98 в городе Кореновске (выделение из 1 этапа).

В рамках реализации контракта было реконструировано 456,75 метров тепловых сетей от котельной по улице Щорса, 98 в городе Кореновске.

В 2023 году выделенные бюджетные средства не были израсходованы в 100% объеме из-за изменения принятых проектных решений (приложение № 1).

Все запланированные мероприятия реализованы, однако целевой показатель не был достигнут, что отражено в отчете об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске» на 2022-2024 годы» за 2023 год (приложение № 2).

Оценка эффективности реализации Программы проведена (приложение №3).

Начальник отдела строительства

администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района Е.А. Пшонкина

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске» на 2022-2024 годы» за 2023 год  |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске» на 2022-2024 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур,кредиторская задолженность (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной по улице Щорса,98 в городе Кореновске | Местный бюджет | 3920,00 | 3920,00 | 3920,00 | 3023,80 | 6,971 |
| Краевой бюджет | 24080,00 | 24080,00 | 24080,00 | 18574,60 | 42,822 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | Всего, в том числе: | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 21598,40 | 49,793 |

Начальник

отдела строительства администрации

Кореновского городского

поселения Кореновского района Е.А. Пшонкина

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске» на 2022-2024 годы» за 2023 год |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске»

на 2022-2024 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Отклонение |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной по улице Щорса,98 в городе Кореновске | км | 0,5393 | 0,45675 | 0,08255 |

Начальник

отдела строительства администрации

Кореновского городского

поселения Кореновского района Е.А. Пшонкина

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске» на 2022-2024 годы» за 2023 год |

ОЦЕНКА

Эффективности реализации ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Реконструкция тепловых сетей в городе Кореновске»

на 2022-2024 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс.руб.) | Фактическое значение целевого показателя результативности, тыс.руб. | Эффективность реализации ВЦП (4=3/2\*100)% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной по улице Щорса,98 в городе Кореновске | 28000,00 | 21598,4 | 77,14 |

Начальник

отдела строительства администрации

Кореновского городского

поселения Кореновского района Е.А. Пшонкина