

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.01.2023 № 63

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной**

**целевой программы Кореновского городского поселения**

**Кореновского района «****Развитие систем водоотведения на**

**территории Кореновского городского поселения**

**Кореновского района на 2020-2022 годы» за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района» (с изменениями от 06 октября 2020 года № 808), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Развитие систем водоотведения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 годы» за 2022 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Труханова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН |
|  |  |  постановлением администрацииКореновского городского поселенияКореновского районаот 18.01.2023 № 63 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Развитие систем водоотведения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 годы» за 2022 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 ноября 2019 года № 1145 была утверждена ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Развитие систем водоотведения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 годы».

Финансирование мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района и средств краевого бюджета Краснодарского края (приложение № 1).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основании следующих индикаторов:

выполнение ремонта напорной канализационной сети по улице Платнировской от существующей камеры до улицы Фрунзе в городе Кореновске Кореновского района, общей протяженностью 850 м.п

Выделенные денежные средства на реализацию ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Развитие систем водоотведения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 годы» в 2022 году освоены на 100%.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие систем водоотведения натерритории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 годы» за 2022 год |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Развитие систем водоотведения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение |
| тыс.руб.- / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Капитальный ремонт напорной канализационной сети по улице Платнировской от существующей камеры до улицы Фрунзе в городе Кореновске Кореновского района, общей протяженностью 850 м.п. | Местный бюджет | 402,37 | 402,37 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 45035,25 | 45035,25 | 0 | 0 |
| Итого по Программе |  | 45437,62 | 45437,62 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 402,37 | 402,37 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 45035,25 | 45035,25 | 0 | 0 |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие систем водоотведения натерритории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 годы» за 2022 год |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Развитие систем водоотведения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2020-2022 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности  | Плановое значение показателя, мп. | Фактическое значение показателя, мп. | Эффективность реализации ВЦП(5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капитальный ремонт напорной канализационной сети по улице Платнировской от существующей камеры до улицы Фрунзе в городе Кореновске Кореновского района | 850 | 850 | 1 |
|  | итого | 850 | 850 | 1 |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района Ю.Н. Гребенев