**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 90**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

г. Кореновск 14.05.2021

**Повестка дня: 1.**Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация мероприятий в городском парке культуры и отдыха.

 **Присутствовали**:

Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.

**Кворум имеется.**

**По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.**

Информировал членов комиссии о том, что работы в парке продолжаются, в соответствии с графиком работ.

Информирование граждан о форме и сроках рейтингового голосования посредством СМИ (районная газета «Кореновские вести», новостная лента на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения, соцсети: Инстаграмм, Одноклассники, ВК), радиовещание на центральной улице Красной в городе Кореновске.

На территории Кореновского городского поселения был сформирован штаб волонтеров «Городской среды в муниципальном образовании Кореновский район» в количестве 16 человек и штаб волонтеров для проведения разъяснительной работы с населением в количестве 25 человек. Волонтеры были обеспечены фирменной одеждой (футболки и бейсболки) с логотипом «Городской среды». Ежедневно в местах массового скопления людей (торговые центры, МФЦ, скверы, центральные улицы, ярмарки), а также в образовательных учреждениях, предприятиях и организациях всех форм собственности, волонтеры проводили разъяснительную работу с населением о порядке, форме и сроках рейтингового голосования, оказывали консультативную помощь в регистрации на портале Госуслуги, информировали жителей о самом национальном проекте «Жилье и городская среда», приводили примеры с вручением иллюстрированного раздаточного материала «ДО» и «ПОСЛЕ» о реализованных объектах благоустройства в период с 2017 по 2020 годы.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Председатель комиссии Чепурной С.Г.

 Заместитель председателя комиссии Солошенко А.Г.

 Секретарь комиссии Шамрай Т.В.