- АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 17.03.2016   		                                                  			  № 504

- г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов

Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2015 год» за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 января 2010 года № 55               «Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском                            поселении Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2015 год» за 2015 год утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 6 ноября 2014 года № 1149 (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского                     района, начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ю.В. Малышко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района 		      		                                              Е.Н. Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 17.03.2015 № 504

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2015 год» за 2015 год

Ведомственная целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2015 год» была утверждена постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 6 ноября 2014 года № 1149.

В 2015 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий ремонту водопроводных сетей на территории Кореновского городского поселения Кореновского района.

Для реализации мероприятий Программы в 2015 году было запланировано и выделено 1000,0 тыс. рублей за счет бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Запланированные и выделенные денежные средства на реализацию вышеуказанной ведомственной целевой программы освоены полностью, согласно приложению к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2015 год»  (приложение № 1).

Все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме, что подтверждается проведенной оценкой эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2015 год»  (приложение № 2).

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                      В.В. Аев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие водоснабжения населенных

пунктов Кореновского городского

поселения Кореновского района

на 2015 год» за 2015 год

Мероприятия программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (ответственный за выполнение) | Объем финансирования (всего тыс. руб) | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту водопроводной сети по ул. К.Маркса, от ул. Крупской до ул. Мироненко | 4 квартал 2015 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района | 1000,0 | Бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района | Качественное снабжение водой проживающего населения. |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                     В.В. Аев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие водоснабжения населенных

пунктов Кореновского городского

поселения Кореновского района

на 2015 год» за 2015 год

Оценка

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2015 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам) тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении тыс. руб. | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнены работы по ремонту водопроводной сети по ул. К.Маркса, от ул. Крупской до ул. Мироненко | 1000,0 | 1000,0 | 100 % |
|  | ИТОГО | 1000,0 | 1000,0 | 100 % |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                                      В.В. Аев