

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.01.2023 № 65

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной**

**целевой программы Кореновского городского поселения**

**Кореновского района** **«Решение социально значимых вопросов местного значения» на 2021-2023 годы» за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 сентября 2018 года № 1152 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района» (с изменениями от 06 октября 2020 года № 808), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Решение социально значимых вопросов местного значения» на 2021-2023 годы» за 2022 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Труханова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям С.Г. Чепурного.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН |
|  |  |  постановлением администрацииКореновского городского поселенияКореновского районаот 18.01.2023 № 65 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Решение социально значимых вопросов местного значения»

на 2021-2023 годы» за 2022 год

Постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 15 ноября 2021 года № 1101 была утверждена ведомственная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Решение социально значимых вопросов местного значения» на 2021-2023 годы».

Финансирование мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета Краснодарского края (приложение № 1).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение № 2) осуществлялась на основании следующих индикаторов:

увеличение количества решенных социально значимых вопросов местного значения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района: благоустроены, освещены и озеленены общественные территории Кореновского городского поселения Кореновского района.

Выделенные денежные средства на реализацию ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Решение социально значимых вопросов местного значения» на 2021-2023 годы» в 2022 году освоены на 100%.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Решение социально значимых вопросов местного значения» на 2021-2023 годы» за 2022 год |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Решение социально значимых вопросов местного значения»

на 2021-2023 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение |
| тыс.руб.- / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Благоустройство общественных территорий Кореновского городского поселения Кореновского района, в том числе:-ремонт и восстановление эффективности функционирования системы электроснабжения уличного освещения по улице Траншейной (от улицы Грибоедова до улицы Смыкалова) в городе Кореновске;-ремонт и восстановление эффективности функционирования системы электроснабжения уличного освещения по улице Первомайской (от улицы А.Матросова до улицы Грибоедова) в городе Кореновске;-ремонт и восстановление эффективности функционирования системы электроснабжения уличного освещения по улицам в Кореновском городском поселении Кореновского района;-ремонт и восстановление эффективности функционирования системы электроснабжения уличного освещения в городе Кореновске по улицам города (Улица Рашпиля, улица Хабибуллина, улица Крупской № 50, улица Красная 172 б, переулок Кедровый от переулка Линейного до жилого дома № 25, переулок Кедровый от переулка Линейного до жилого дома № 10); -ремонт и восстановление эффективности функционирования системы электроснабжения уличного освещения в городе Кореновске по улицам города (улица Советская от улицы Коминтерна до улицы Быховенко, улица Свердлова от улицы Северной до жилого дома № 1, улица Сельская от улицы Грибоедова до жилого дома № 1А);-ремонт и восстановление эффективности функционирования системы электроснабжения уличного освещения в городе Кореновске по улицам города(улица Платнировская от улицы Пролетарской до улицы К. Маркса, переулок Западный от улицы Западной до улицы Крестьянской, улица Красноармейская район ДС№43, переулок Суворова от улицы Горького до улицы Павлова, улица Олимпийская от Маршала Тимошенко до бульвара Афанасия Медведева , улица Тихорецкая от Маршала Тимошенко до Шопши, улица Гастелло от переулка Линейного до жилого дома № 26, улица Клубная от улицы Садовой до жилого дома № 1, ул. Смыкалова от улицы Красноказачьей до жилого дома № 73, переулок Изумрудный от улицы Красной до жилого дома № 1);-ремонт и восстановление эффективности функционирования системы электроснабжения уличного освещения в городе Кореновске по улицам города;-ремонт и восстановление эффективности функционирования системы электроснабжения уличного освещения в городе Кореновске по улицам города (переулок Российский от улицы Краснокозачьей до улицы Чернышевского, улица Шопши от улицы Сергиевской до улицы Чехова 2, улица Кожедуба от улицы Маршала Тимошенко до Хижняка);-ремонт и восстановление эффективности функционирования системы электроснабжения уличного освещения в городе Кореновске по улицам города Кореновска;-ремонт и восстановление эффективности функционирования системы электроснабжения уличного освещения в городе Кореновске по улицам города (Установка опор освещения);-благоустройство территории по улице Пушкина в границах земельных участков № 7 с кадастровым номером 23:12:0601022:531, № 6 с кадастровым номером 23:12:0601022:530 и земель общего пользования в городе Кореновске (посадка деревьев) | Бюджет Краснодарского края | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2. | Благоустройство общественной территории в городе Кореновске по улице Фрунзе, 180, корпус 3 | Бюджет Краснодарского края | 48503,8 | 48503,8 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 3. | Организация благоустройства, освещения и озеленения территорий поселения, в том числе:- выполнение работ по благоустройству территории по улице Пушкина в границах земельных участков № 7 с кадастровым номером 23:12:0601022:531, № 6 с кадастровым номером 23:12:0601022:530 и земель общего пользования в городе Кореновске (устройство системы автоматического полива зеленых насаждений);-благоустройство территории по улице Пушкина в границах земельных участков № 7 с кадастровым номером 23:12:0601022:531, № 6 с кадастровым номером 23:12:0601022:530 и земель общего пользования в городе Кореновске (подготовка территории под посев газона - завоз грунта) | Бюджет Краснодарского края | 2100,0 | 2100,0 | 0 | 0 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | 55603,8 | 55603,8 |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 55603,8 | 55603,8 |  |  |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Решение социально значимых вопросов местного значения» на 2021-2023 годы» за 2022 год |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы Кореновского городского поселения Кореновского района

«Решение социально значимых вопросов местного значения»

на 2021-2023 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности  | Плановое значение показателя, ед. | Фактическое значение показателя, ед. | Эффективность реализации ВЦП(5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество решенных социально значимых вопросов местного значения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района | 3 | 3 | 1 |
|  | итого | 3 | 3 | 1 |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

Кореновского городского поселения

Кореновского района Ю.Н. Гребенев